SeizureGuard

Plan de Desarrollo

App de Detección de Convulsiones Nocturnas para Samsung Galaxy Watch 8

Basado en OpenSeizureDatabase + modelo CNN v0.24 (TFLite)

Preparado por: Agus | Marzo 2026

# 1. Validación del Modelo: CNN v0.24 es la elección correcta

Tras analizar los cuatro modelos disponibles en el repositorio OpenSeizureDatabase, CNN v0.24 (TFLite) es el modelo óptimo para este caso de uso. A continuación el análisis comparativo:

| Modelo | Formato | Tamaño | Ventana | Detección TC | Falsas Alarmas | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNN v0.24 | TFLite | 205 KB | 5 seg | 97% | 7% | RECOMENDADO |
| SpecCnn | Keras | 513 KB | 10 seg | Sin datos | Sin datos | Sin métricas |
| AMBER (LSTM) | Keras | 11 MB | 5 seg | Sin datos | Sin datos | Requiere HR |
| DeepEpiCnn | Solo código | N/A | 30 seg | ~95%+ | ~10% | No exportado |

## Por qué CNN v0.24 y no DeepEpiCnn (Spahr 2025)

El DeepEpiCnn tiene potencial superior en precisión (~95%+), pero presenta tres problemas críticos para este proyecto:

1. No está exportado a TFLite — solo existe como código Python. Exportarlo requiere acceso a los datos OSDB para entrenar, validar y cuantizar.

2. Ventana de 30 segundos — vs 5 segundos del CNN v0.24. Esto significa 6x más latencia en la detección y mayor consumo de batería por el buffer.

3. Sin métricas validadas en OSDB — las métricas del paper de Spahr son sobre su propio dataset, no sobre OpenSeizureDatabase.

## Ruta de upgrade futuro

Una vez que la app esté funcionando con CNN v0.24, se puede solicitar acceso a los datos OSDB, entrenar DeepEpiCnn, exportarlo a TFLite y hacer un drop-in replacement. La arquitectura del proyecto debe permitir intercambiar modelos sin reescribir la app.

# 2. Arquitectura del Sistema

El sistema se compone de dos apps Android/Kotlin que se comunican vía Bluetooth/Wi-Fi:

| Componente | Plataforma | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Wear App | Wear OS 4 (Kotlin) | Captura sensores, ejecuta inferencia TFLite, alarma local (vibración) |
| Companion App | Android (Kotlin) | Recibe alertas, notifica cuidadores, historial, configuración |
| CNN v0.24.tflite | Embebido en Wear App | Modelo de inferencia: 125 muestras → probabilidad de convulsión |

## Flujo de datos (nocturno)

1. El usuario activa modo nocturno antes de dormir → foreground service arranca

2. Samsung Privileged Health SDK captura acelerómetro 3D a 25 Hz con batching

3. Cada 5 segundos: calcula magnitud vectorial de 125 muestras → tensor (1, 125, 1)

4. Inferencia TFLite on-device → probabilidad de convulsión (0.0 a 1.0)

5. Máquina de estados: 2 ventanas consecutivas >0.5 = WARNING, 3 = ALARM

6. ALARM → vibración en watch + mensaje a companion app → sirena + SMS/llamada a cuidador

## Restricciones del Samsung Watch 8

| Restricción | Impacto | Solución |
| --- | --- | --- |
| Foreground service obligatorio | Requiere notificación permanente | Mostrar estado: 'Monitoreando sueño' |
| BODY_SENSORS_BACKGROUND | Permiso restringido en Wear OS 4+ | Solicitar en onboarding + allowlist |
| Batería 480mAh | 25Hz continuo ~12-18h con batching | Modo nocturno con timer (8h max) |
| RAM 2GB | Modelo debe ser liviano | CNN v0.24 = 205KB, sin problema |
| Wear OS 5 throttling | Apps ambient se pausan | Foreground service evita throttling |

# 3. Plan de Desarrollo por Fases

## Fase 0: Setup y Preparación (Semana 1)

| Tarea | Detalle | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Crear proyecto Android Studio | Wear OS module + Phone module en mismo proyecto | Proyecto Kotlin base |
| Configurar Gradle | TFLite dependency, Samsung Health SDK, Wear OS libs | build.gradle funcional |
| Integrar CNN v0.24.tflite | Copiar modelo a assets/ del módulo Wear | Modelo embebido |
| Solicitar acceso OSDB | Email a osdb@openseizuredetector.org.uk | Acceso a datos (para futuro) |
| Configurar dispositivo físico | Samsung Watch 8 en modo developer + ADB wireless | Watch listo para debug |

## Fase 1: Wear App — Captura de Sensores (Semanas 2–3)

| Tarea | Detalle | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Foreground Service | Service con notificación persistente + WakeLock parcial | Service que sobrevive la noche |
| Sensor Manager | Samsung Privileged Health SDK, acelerómetro 3D a 25Hz con batching | Stream de datos continuo |
| Buffer circular | Ring buffer de 125 muestras (5 seg), calcula magnitud vectorial | Ventanas listas para inferencia |
| Logging | Guardar raw data en archivo local para debugging | Logs verificables |
| Tests unitarios | Validar que el buffer produce tensores correctos | Test suite básica |

## Fase 2: Wear App — Inferencia TFLite (Semanas 4–5)

| Tarea | Detalle | Entregable |
| --- | --- | --- |
| TFLite Interpreter | Cargar CNN v0.24.tflite, configurar input/output tensors | Inferencia funcional |
| Pipeline completo | Buffer → preprocesamiento → inferencia → probabilidad | Predicción en tiempo real |
| Máquina de estados | OK → WARNING (2 ventanas) → ALARM (3 ventanas) → vibración | Lógica de alarma |
| Optimización batería | Batching de sensores, inferencia cada 5s, WakeLock eficiente | Consumo <15% batería/hora |
| Benchmark on-device | Medir latencia de inferencia en Watch 8 real | Métricas de performance |

## Fase 3: Companion App Android (Semanas 6–7)

| Tarea | Detalle | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Comunicación Watch→Phone | Wear Data Layer API para enviar alertas y estado | Canal de comunicación |
| UI de alertas | Pantalla de alarma full-screen con sirena + botón cancelar | Alerta efectiva |
| Notificación a cuidadores | SMS automático + llamada opcional al número configurado | Sistema de emergencia |
| Pantalla de configuración | Umbral de sensibilidad, contactos, horario nocturno | Settings completos |
| Historial de eventos | Room DB local con timestamp, duración, estado | Log de eventos |

## Fase 4: Integración y Testing (Semanas 8–9)

| Tarea | Detalle | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Test nocturno real | Dormir con el watch ejecutando la app toda la noche | Validación de estabilidad |
| Test de falsos positivos | Registro de falsas alarmas durante sueño normal | Tasa de false alarms |
| Test de batería | Medir consumo real en 8h de monitoreo nocturno | Informe de batería |
| Edge cases | Quitar watch de noche, batería baja, pérdida BT | Manejo de errores |
| UI/UX polish | Tile para quick-start, complicación de estado | UX final |

## Fase 5: Upgrade Path (Futuro)

| Tarea | Detalle | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Entrenar DeepEpiCnn | Con datos OSDB, exportar a TFLite cuantizado | Alta (cuando lleguen datos) |
| A/B testing de modelos | Comparar CNN v0.24 vs DeepEpiCnn en producción | Alta |
| HR + SpO2 como features | Agregar frecuencia cardíaca y saturación al modelo | Media |
| Google Play Store | Publicar como app open-source | Media |
| Soporte multi-watch | Pixel Watch, otros Wear OS | Baja |

# 4. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Versión / Nota |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | Kotlin | 1.9+ con Coroutines |
| IDE | Android Studio | Hedgehog+ con Wear OS plugin |
| Build | Gradle (Kotlin DSL) | Multi-module: wear + phone |
| Wear OS SDK | Wear OS 4 API level 33+ | Target: Samsung Watch 8 |
| ML Runtime | TensorFlow Lite / LiteRT | 2.x con GPU delegate opcional |
| Modelo | CNN v0.24.tflite | 205 KB, input (1,125,1), output (1,2) |
| Sensores | Samsung Privileged Health SDK | Accel 3D 25Hz + batching |
| Comunicación | Wear Data Layer API | Watch ↔ Phone messaging |
| DB local | Room (Phone) | Historial de eventos |
| Testing | JUnit + Espresso + Robolectric | Unit + instrumented tests |
| CI/CD | GitHub Actions | Build + lint + test automático |

# 5. Skills Relevantes para el Desarrollo

Las siguientes skills de Claude pueden acelerar el desarrollo en distintas fases:

| Skill | Uso en este proyecto | Fase |
| --- | --- | --- |
| linkedin-branding | Publicar el proyecto como caso de estudio de ML en wearables. Posicionamiento como data scientist que lleva modelos a producción. | Todas |
| docx | Generar documentación técnica, reportes de testing, especificaciones de API | 0, 4 |
| pdf | Crear manuales de usuario, exportar reportes de performance del modelo | 4, 5 |
| xlsx | Análisis de resultados: tablas de confusión, métricas por ventana, consumo de batería | 2, 4 |
| pptx | Presentación del proyecto para portfolio o conferencias | 5 |
| skill-creator | Crear una skill personalizada para automatizar el pipeline de testing del modelo | 2, 4 |
| schedule | Programar tareas recurrentes: backups de logs, reportes semanales de falsas alarmas | 4, 5 |

## Nota sobre linkedin-branding

Este proyecto es contenido de oro para tu posicionamiento como data scientist que busca trabajar con ML. Publicar el proceso de llevar un modelo científico (.tflite) a un dispositivo de consumo masivo es exactamente el tipo de contenido que diferencia a un candidato. La skill de LinkedIn te puede ayudar a documentar cada fase como una serie de posts técnicos.

# 6. Timeline y Estimación

| Semana | Fase | Hito clave | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 0: Setup | Proyecto compilando + modelo integrado | Bajo |
| 2–3 | Fase 1: Sensores | Datos de acelerómetro fluyendo en watch | Medio (SDK permisos) |
| 4–5 | Fase 2: Inferencia | Detección funcionando on-device | Bajo |
| 6–7 | Fase 3: Companion | Sistema completo watch + phone | Bajo |
| 8–9 | Fase 4: Testing | App estable para uso nocturno real | Alto (falsas alarmas) |
| 10+ | Fase 5: Upgrade | DeepEpiCnn integrado (si hay datos) | Medio (depende de OSDB) |

## Riesgos principales

1. Falsas alarmas nocturnas: El mayor riesgo. Los movimientos normales del sueño pueden triggear el modelo. Mitigación: ajustar umbral + máquina de estados con más ventanas consecutivas.

2. Batería insuficiente: Si el batching no es eficiente, el watch puede morir antes de las 8h. Mitigación: modo nocturno con timer y optimización agresiva.

3. Samsung Privileged SDK: Requiere solicitud a Samsung para acceso al SDK privilegiado. Sin él, se usa SensorManager estándar (menos eficiente).

4. Validación clínica: El modelo está validado en datos OSDB pero no en un Galaxy Watch 8 específicamente. La calidad del acelerómetro puede variar.